**Calendarul estimativ de semnare a contractelor CfD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Crt.** | **Etape** | **Data** | **Responsabil** |
| **1.** | Notificarea solicitanților câștigători și publicarea pe site a Ordinului Ministrului Energiei privind solicitanții cărora li se atribuie un contract pentru diferență | **16.12.2024** | Operatorul schemei CfD / Ministerul Energiei |
| **2.** | Publicarea pe site a formularului de cerere pentru pregătirea contractelor CfD  | **16.12.2024** | Ministerul Energiei |
| **3.** | Trimiterea formularelor completate de către solicitanții câștigători către Contrapartea CfD  | **18.12.2024 ora 14:00** | Solicitanții declarați câștigători |
| **4.** | Transmiterea de către Contrapartea CfD a contractelor CfD pentru semnare de către solicitanții câștigători  | **20.12.2024** | Contrapartea CfD |
| **5.** | Semnarea contractelor de către solicitanții calificați  | **15.01.2025** | Solicitanții declarați câștigători |
| **6.** | Semnarea contractelor de către Contrapartea CfD și comunicarea acestora către solicitanții câștigători | **20.01.2025** | Contrapartea CfD |
| **7.** | Notificarea de către Contrapartea CfD a aplicatului/aplicaților aflați pe lista de rezervă cu privire la semnarea contractului CfD (în cazul în care unul dintre solicitanții decalați câștigători inițial nu au semnat contractul).  | **21.01.2025** | Contrapartea CfD |
| **8.** | Trimiterea formularelor completate de către solicitanții câștigători aflați pe lista de rezervă către Contrapartea CfD | **23.01.2025** | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| **9.** | Transmiterea de către Contrapartea CfD a contractelor CfD pentru semnare de către solicitanții aflați pe lista de rezervă. | **27.01.2025** | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| **10.** | Semnarea contractelor de către solicitanții calificați aflați pe lista de rezervă. | **03.02.2025** | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |
| **11.** | Semnarea contractelor de către Contrapartea CfD și comunicarea acestora către solicitanții câștigători aflați pe lista de rezervă. | **07.02.2025** | Contrapartea CfD |
| **12.** | Transmiterea scrisorilor de garanție bancară pentru Contractul CfD. | **11.02.2025** | Solicitanții declarați câștigători |
| **13.** | Transmiterea scrisorilor de garanție bancară pentru Contractul CfD. | **28.02.2025** | Solicitanții declarați câștigători aflați pe lista de rezervă |